**华中科技大学软件学院专业实训（五）个人周报**

姓名：李家豪 学号：M201876070

项目名称： 心愿瓶 组长：单欣刚

实训周期：2018.12.25---2019.01.17、2019.02.18---2019.03.17

**实训第 1 周 20181225-20181229**

**一、本周任务及进度**

本周主要进行了三个任务，选题并分组、完成启动报告和基础知识加强，其中基础知识加强耗时对多。本周周二开始实训，上午进行了实训开启讲座，下午进行了选题和分组，我们是二十四小组，确定了题目心愿瓶。第二天撰写启动报告，经过组内讨论和对类似应用的参考，初步确定了项目的部分功能，预估了开发过程中可能会遇到的风险以及对风险的解决。后面三天主要跟着老师的进度对html、数据库和SpringBoot相关基础进行了学习，完成了老师布置的任务，同时也学习了一些小程序开发的知识。目前项目进度还处于启动阶段。

**二、下周任务及计划**

下周的任务主要是进行需求分析，要详细分析项目功能，并确定功能的优先级。计划和小组成员多讨论，确定项目要完成的任务，分好功能模块，确定组内分工，同时继续进行小程序开发学习和相关知识加强。

**三、问题或需要给予的支持**

<小组各成员的工作态度、个人情绪、输出成果的概述或评价等等>

小组成员之间都合作的很好，目前的主要问题还是相关知识的欠缺，希望

能够多提供一些学习资料。

**四、特殊情况或其他**

没有特殊情况。

**实训第 2 周 20190102-20190104**

**一、本周任务及进度**

**二、下周任务及计划**

**三、问题或需要给予的支持**

**四、特殊情况或其他**

**实训第 XX 周**

**一、本周任务及进度**

**二、下周任务及计划**

**三、问题或需要给予的支持**

**四、特殊情况或其他**