**华中科技大学软件学院专业实训（五）个人周报**

姓名：李家豪 学号：M201876070

项目名称： 心愿瓶 组长：单欣刚

实训周期：2018.12.25---2019.01.17、2019.02.18---2019.03.17

**实训第 1 周 20181225-20181229**

**一、本周任务及进度**

本周主要进行了三个任务，选题并分组、完成启动报告和基础知识加强，其中基础知识加强耗时对多。本周周二开始实训，上午进行了实训开启讲座，下午进行了选题和分组，我们是二十四小组，确定了题目心愿瓶。第二天撰写启动报告，经过组内讨论和对类似应用的参考，初步确定了项目的部分功能，预估了开发过程中可能会遇到的风险以及对风险的解决。后面三天主要跟着老师的进度对html、数据库和SpringBoot相关基础进行了学习，完成了老师布置的任务，同时也学习了一些小程序开发的知识。目前项目进度还处于启动阶段。

**二、下周任务及计划**

下周的任务主要是进行需求分析，要详细分析项目功能，并确定功能的优先级。计划和小组成员多讨论，确定项目要完成的任务，分好功能模块，确定组内分工，同时继续进行小程序开发学习和相关知识加强。

**三、问题或需要给予的支持**

<小组各成员的工作态度、个人情绪、输出成果的概述或评价等等>

小组成员之间都合作的很好，目前的主要问题还是相关知识的欠缺，希望

能够多提供一些学习资料。

**四、特殊情况或其他**

没有特殊情况。

**实训第 2 周 20190102-20190104**

**一、本周任务及进度**

本周主要完成了两件事，一个是老师布置的基础加强任务，另一个是完成了项目的需求报告。首先是老师布置的周五前完成的作业，有完成css ppt上的示例和练习，js的练习和使用js实现摸底测试第一部分的六道题，以及Spring boot实例在postman上的测试和在网页上实现增删查改等功能。这些任务都已经按时完成，通过这些任务基础部分也得到了进一步的加强。关于小组项目，这周我们小组内讨论了项目的需求，基本确定了项目的大部分功能，还有一些细节性的功能目前是待定，在后面具体实现时进行完善。确定完需求后进行了需求报告中用例部分的分工，我的任务是完成项目树洞模块的用例图的绘制和用例的描述。目前已经完成了这部分任务并将文档交给了组长。本周，项目总进度中的需求分析已经完成。

**二、下周任务及计划**

下周根据实训课表，整个小组要完成项目的系统设计,确定项目的架构,以及每一个模块内部的架构，设计项目的UI界面。本周我们了解了一下墨刀的使用，我们的组长也使用墨刀对项目进行了一个简单的原型设计，形成了初始的UI界面。所以我们计划下周先讨论项目的系统设计，确定项目的架构，然后再根据组长做好的初步的项目原型和UI界面进一步优化项目的结构组成，优化项目的UI界面等。然后根据确定的项目原型和UI界面开始进行第一阶段的敏捷开发。

1. **问题或需要给予的支持**

这周没遇到什么问题。

**四、特殊情况或其他**

没有特殊情况。

**实训第 3 周**

**一、本周任务及进度**

**二、下周任务及计划**

**三、问题或需要给予的支持**

**四、特殊情况或其他**